ЗАДАЧА №2

Построить сетевую модель ремонта Вашей квартиры

а) определить критический путь

б) рассчитать поздние сроки окончания и начала событий

в) рассчитать ранние сроки окончания и начала событий

г) рассчитать резервы событий

Решение:

- Делаем  ремонт двухкомнатной квартиры улучшенной планировки: жилая комната, детская, кухня, ванна, туалет и коридор.

2. Необходимо сделать:

- сменить обои во всех помещениях;

- покрасить окна;

- в зале и коридоре сделать подвесные потолки с рассеяным светом

- в оттальных помещениях потолок покрывается краской КЧ

- покрасить входную дверь;

- постелить по всей квартире линолиум

3. Строим таблицу ремонта и  сетевой график

4."Четырехсекторным" методом рассчитываем параметры сетевого графика и определяем "критический путь".

5. Расчитываем параметры сетевого графика и  резервы времени